# TurisPro · Módulo 1

Historias de usuario del diseño y administración de planes turísticos

# Contexto

El módulo 1 es una aplicación web para un único rol, el de administrador, con acceso mediante una cuenta creada por la empresa y sin registro público. Las 14 historias cubren el alcance acordado y se organizan en tres incrementos que conforman el MVP propuesto. La prioridad sigue la dependencia funcional, el valor del flujo completo y la reducción de incertidumbre.

TurisPro es un nombre provisional. Las exclusiones del módulo son reservas, pagos, cotizaciones, portal de clientes e integraciones externas.

# Resumen del backlog

| ID | Historia | Incremento | Prioridad | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Acceder al sistema | Incremento 1 | 1 | Sí |
| HU02 | Consultar los planes | Incremento 1 | 2 | Sí |
| HU03 | Crear un borrador | Incremento 1 | 3 | Sí |
| HU04 | Retomar y editar un plan | Incremento 1 | 4 | Sí |
| HU05 | Organizar el itinerario manual | Incremento 1 | 5 | Sí |
| HU06 | Calcular los costos estimados | Incremento 1 | 6 | Sí |
| HU07 | Gestionar destinos | Incremento 2 | 7 | Sí |
| HU08 | Gestionar los recursos del viaje | Incremento 2 | 8 | Sí |
| HU09 | Solicitar una propuesta con IA | Incremento 2 | 9 | Sí |
| HU10 | Revisar la propuesta de IA | Incremento 2 | 10 | Sí |
| HU11 | Consultar la ficha descriptiva | Incremento 3 | 11 | Sí |
| HU12 | Publicar un plan | Incremento 3 | 12 | Sí |
| HU13 | Archivar y volver a publicar | Incremento 3 | 13 | Sí |
| HU14 | Consultar reportes básicos | Incremento 3 | 14 | Sí |

Primer entregable funcional: HU01 a HU06 (Incremento 1). No es el MVP completo.

## HU01 · Acceder al sistema

Como administrador, quiero iniciar y cerrar sesión con la cuenta asignada por la empresa, para acceder de forma controlada a la gestión de planes.

Prioridad 1 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Acceder · Pantalla: 01-login.html

Dependencias: Ninguna

Criterios de aceptación

- Con credenciales válidas de una cuenta existente, el sistema abre el dashboard.

- Con credenciales inválidas o campos vacíos, informa el error y no permite ingresar.

- La pantalla no ofrece registro de usuarios; la empresa proporciona las cuentas.

- Al cerrar sesión, las pantallas internas requieren iniciar sesión nuevamente.

## HU02 · Consultar los planes

Como administrador, quiero consultar y filtrar los planes por su estado y buscarlos por nombre, para encontrar la propuesta que necesito trabajar.

Prioridad 2 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Crear el plan · Pantalla: 02-dashboard.html

Dependencias: HU01

Criterios de aceptación

- El dashboard muestra planes y permite distinguir borradores, publicados y archivados.

- La búsqueda por nombre y el filtro de estado limitan los resultados mostrados.

- Al seleccionar un plan, abre su información para continuar la edición.

- Si no hay resultados, muestra un mensaje claro; no requiere indicadores numéricos de resumen.

## HU03 · Crear un borrador

Como administrador, quiero registrar los datos básicos de un plan y guardarlo como borrador, para construir una propuesta sin publicarla antes de terminar.

Prioridad 3 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Crear el plan · Pantalla: 03-editor.html · Datos del viaje

Dependencias: HU01

Criterios de aceptación

- Permite registrar nombre, descripción, destino, duración, tipo y número de viajeros.

- Un plan nuevo guardado queda en estado Borrador y puede aparecer en el dashboard.

- El borrador puede estar incompleto; solicita un nombre para identificarlo.

- Duración y número de viajeros, cuando se indiquen, deben ser números positivos.

## HU04 · Retomar y editar un plan

Como administrador, quiero abrir un plan guardado y modificar sus datos, para continuar o ajustar la propuesta sin empezar de nuevo.

Prioridad 4 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Crear el plan · Pantalla: 02-dashboard.html y 03-editor.html

Dependencias: HU02 y HU03

Criterios de aceptación

- Al abrir un plan guardado, recupera sus datos, itinerario y costos.

- Después de guardar y volver a abrirlo, conserva los cambios realizados.

- Permite editar borradores, publicados y archivados; editar no cambia el estado por sí solo.

- Si falla el guardado, informa el error y conserva la información en el formulario para reintentar.

## HU05 · Organizar el itinerario manual

Como administrador, quiero organizar el viaje por días y seleccionar actividades, alojamiento y transporte registrados, para construir una propuesta coherente con los recursos disponibles en el catálogo.

Prioridad 5 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Organizar el viaje · Pantalla: 03-editor.html · Itinerario

Dependencias: HU03; recursos precargados en I1

Criterios de aceptación

- Permite agregar y ordenar días e incorporar actividades del catálogo al itinerario.

- Permite seleccionar alojamiento y transporte para el plan.

- Los recursos seleccionados quedan asociados al plan al guardar.

- Antes de publicar, la cantidad de días del itinerario debe coincidir con la duración.

## HU06 · Calcular los costos estimados

Como administrador, quiero calcular el costo total y por persona a partir de cantidades y costos unitarios, para revisar la viabilidad económica de la propuesta.

Prioridad 6 · Incremento 1 · MVP: sí

Actividad: Revisar la propuesta · Pantalla: 03-editor.html · Costos

Dependencias: HU03 y HU05

Criterios de aceptación

- Cada concepto muestra cantidad, unidad y costo unitario en COP.

- El total es la suma de cantidad por costo unitario de cada concepto; el valor por persona divide ese total entre los viajeros.

- Rechaza cantidades o costos negativos y no calcula un valor por persona con cero viajeros.

- Un cambio de tarifa del catálogo no modifica silenciosamente los costos ya guardados del plan.

## HU07 · Gestionar destinos

Como administrador, quiero registrar y actualizar destinos nacionales e internacionales, para disponer de destinos propios para diseñar los planes.

Prioridad 7 · Incremento 2 · MVP: sí

Actividad: Preparar recursos · Pantalla: 05-recursos.html · Destinos

Dependencias: HU01

Criterios de aceptación

- Permite registrar y editar el nombre, país o referencia geográfica y descripción del destino.

- Valida los datos obligatorios antes de guardar y permite buscar los destinos registrados.

- Los destinos guardados pueden seleccionarse al crear un plan o solicitar una propuesta de IA.

- La información proviene del catálogo de la empresa; no exige consultar proveedores externos.

## HU08 · Gestionar los recursos del viaje

Como administrador, quiero registrar y actualizar alojamientos, actividades y transportes con sus costos de referencia, para mantener los insumos que usan los itinerarios y sus estimaciones.

Prioridad 8 · Incremento 2 · MVP: sí

Actividad: Preparar recursos · Pantalla: 05-recursos.html · Alojamientos, Actividades y Transportes

Dependencias: HU07

Criterios de aceptación

- Cada categoría permite registrar y editar nombre, destino, descripción, costo de referencia y unidad.

- Los costos se expresan en COP y no admiten valores negativos.

- Los recursos guardados pueden seleccionarse desde el editor del plan.

- Actualizar un recurso conserva los planes existentes y no implica disponibilidad real del servicio.

## HU09 · Solicitar una propuesta con IA

Como administrador, quiero solicitar un itinerario según destino, duración, viajeros, presupuesto e intereses, para obtener una propuesta inicial que facilite el diseño del plan.

Prioridad 9 · Incremento 2 · MVP: sí

Actividad: Organizar el viaje · Pantalla: 04-asistente.html

Dependencias: HU05, HU06, HU07 y HU08

Criterios de aceptación

- Solicita destino, duración, número y tipo de viajeros, presupuesto por persona en COP e intereses.

- Presenta una propuesta por días y recomendaciones basada en recursos registrados del destino.

- El sistema calcula el estimado con costos de referencia e informa si supera el presupuesto; la IA no inventa tarifas ni disponibilidad.

- Ante un fallo o falta de recursos, informa la situación y permite continuar por la ruta manual.

## HU10 · Revisar la propuesta de IA

Como administrador, quiero llevar la propuesta de IA al editor y ajustarla antes de aceptarla, para mantener el control sobre la información que se guarda y publica.

Prioridad 10 · Incremento 2 · MVP: sí

Actividad: Organizar el viaje · Pantalla: 04-asistente.html y 03-editor.html

Dependencias: HU09 y HU04

Criterios de aceptación

- La acción Usar y editar lleva la propuesta al mismo editor utilizado para la creación manual.

- Permite ajustar días, recursos y recomendaciones y recalcula los costos afectados.

- La propuesta adoptada se guarda como borrador hasta que el administrador decida publicarla.

- Generar una propuesta no sustituye un plan guardado ni lo publica sin acción del administrador.

## HU11 · Consultar la ficha descriptiva

Como administrador, quiero generar una ficha con la información del plan y guardarla en PDF, para presentar una propuesta consistente sin volver a escribir sus datos.

Prioridad 11 · Incremento 3 · MVP: sí

Actividad: Revisar la propuesta · Pantalla: 06-ficha.html

Dependencias: HU04, HU05 y HU06

Criterios de aceptación

- La ficha usa los datos del plan e incluye descripción, destino, duración, viajeros, itinerario, servicios, costos, incluidos, excluidos y recomendaciones.

- Refleja el estado del plan y sus costos estimados en COP, sin presentarlos como una cotización confirmada.

- Al ajustar el plan y volver a generar la ficha, esta refleja la información actualizada.

- Guardar en PDF abre la impresión del navegador para guardar una versión legible de la ficha.

## HU12 · Publicar un plan

Como administrador, quiero revisar y publicar un borrador completo, para incorporarlo al catálogo interno de planes.

Prioridad 12 · Incremento 3 · MVP: sí

Actividad: Publicar y administrar · Pantalla: 03-editor.html · Revisión y 02-dashboard.html

Dependencias: HU05, HU06 y HU11

Criterios de aceptación

- Antes de publicar, valida datos básicos, duración del itinerario y costos calculables.

- Si falta información requerida, identifica lo que se debe completar y mantiene el borrador.

- Si la validación es correcta y el administrador publica, cambia el estado a Publicado.

- El plan aparece en el filtro de publicados; esta acción no crea un portal de clientes.

## HU13 · Archivar y volver a publicar

Como administrador, quiero archivar planes publicados y volver a publicar los archivados después de revisarlos, para mantener actualizado el catálogo sin eliminar las propuestas.

Prioridad 13 · Incremento 3 · MVP: sí

Actividad: Publicar y administrar · Pantalla: 02-dashboard.html y 03-editor.html

Dependencias: HU12 y HU04

Criterios de aceptación

- Un plan publicado ofrece la opción de archivar; al aplicarla pasa a Archivado.

- El plan archivado conserva su información y se encuentra desde el filtro correspondiente.

- Para volver a publicarlo, permite revisarlo y exige las mismas validaciones de publicación.

- Un borrador se publica mediante la revisión; no requiere una función de eliminación definitiva.

## HU14 · Consultar reportes básicos

Como administrador, quiero consultar los planes por estado y sus costos por destino y exportar los resultados, para revisar la oferta registrada con información organizada.

Prioridad 14 · Incremento 3 · MVP: sí

Actividad: Consultar resultados · Pantalla: 07-reportes.html

Dependencias: HU02, HU06 y HU13

Criterios de aceptación

- Incluye las vistas de planes por estado y costos por destino previstas en el prototipo.

- Los filtros de estado y destino actualizan la información presentada.

- Exportar CSV descarga los resultados correspondientes a la consulta visible.

- Si no hay datos, lo comunica; los valores reflejan estimaciones registradas, no ventas ni ingresos.

# Criterios transversales de finalización

Una historia implementada se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, las validaciones y los mensajes de error pertinentes, la persistencia cuando aplique, y la verificación del recorrido afectado. Una pantalla navegable por sí sola no acredita una capacidad real de autenticación, guardado o IA.

Decisión por confirmar con el docente: si el único rol de administrador satisface el requisito general de control básico de roles del reto.